Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20-11:35 teoria definizione dei requisiti, disegno Use Case  12:30-15:45 configurazione git e documentazione: Introduzione e Analisi |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Purtroppo essendo in troppi in classe questa mattina, ero sprovvisto di pc quindi non ho potuto configurare git insieme al resto della classe, questo mi ha fatto perdere un’po' di tempo questo pomeriggio. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho ancora pianificato |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Andare avanti con la documentazione, e iniziare la parte pratica del progetto. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20-09:50 Tempo per continuare UseCase ed arrivare tutti allo stesso livello  10:05-11:35 Teoria diagramma di Gantt, teoria pianificazione, e teoria waterfall  12:30-15:45 Continuo UseCase, mockup, e inizio diagramma di Gantt |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato particolari problemi, l’unica cosa è che non sapevo come fare lo essendo che ho un solo attore e non sapevo cosa dovevo mettere e cosa no ma ho chiesto aiuto al professor Fasano e mi ha dato una mano con una spiegazione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ho ancora pianificato |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare con la pianificazione e finire il diagramma di Gantt, in caso dovesse avanzare tempo credo che inizierei con la parte pratica. |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.09.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20-09:50 Durante questo tempo ho fatto un piccolo refresh sulle lezioni passate, sullo use case, waterfall, gantt ed ho pensato a quello che avrei fatto durante la giornata.  10:05-10:50 Continuo diagramma di Gantt  10:50-11:35 Teoria con il professore  12:30-15:45 Esercizio UseCase e Swimlane, finito il diagramma di gantt, ed ho iniziato lo sviluppo del progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato particolari problemi, tranne che per l’esercizio dello Swimlane. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Buon punto |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare pianificazione e in caso sviluppo |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20-10:50 Durante questo tempo ho migliorato il diagramma di Gantt perché mi sono reso conto che non andava bene  10:50-11:35 Teoria con il professore  12:30-15:45 Ho finito i mockup e sistemato la documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| L’unico problema che ho riscontrato oggi è stato su Project Professional con il diagramma di Gantt, perché mi segna che ho fatto 584 ore di documentazione se voglio che duri tutto il diagramma di Gantt. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Buon punto |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a sviluppare |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.10.2025 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20-11:35 La mattina ho iniziato a provare a sviluppare il sistema di accesso e registrazione.  12:30-14:30 Esercizi UseCase e Swimlane assieme in classe con il professore  12:30-15:45 Continuo sviluppo sistema di accesso e registrazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Questa mattina le prime 2 orette ho seguito un tutorial che spiegava come fare, ho seguito tutti i passi e alla fine in qualche modo non andava proprio, quindi da dopo la pausa ho trovato un altro video su youtube, adesso sono quasi alla fine ma sto riscontrando un altro problema nella quale si mischiano le pagine login e sign in quindi devo sistemare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Un’po' indietro rispetto a quanto mi aspettavo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare il test e finire backend |