Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 12.09.2025 |

Lavori svolti

08:20-11:35 teoria definizione dei requisiti, disegno Use Case 12:30-15:45 configurazione git e documentazione: Introduzione e Analisi

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Purtroppo essendo in troppi in classe questa mattina, ero sprovvisto di pc quindi non ho potuto configurare git insieme al resto della classe, questo mi ha fatto perdere un’po' di tempo questo pomeriggio.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Non ho ancora pianificato

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Andare avanti con la documentazione, e iniziare la parte pratica del progetto.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 19.09.2025 |

Lavori svolti

08:20-09:50 Tempo per continuare UseCase ed arrivare tutti allo stesso livello 10:05-11:35 Teoria diagramma di Gantt, teoria pianificazione, e teoria waterfall 12:30-15:45 Continuo UseCase, mockup, e inizio diagramma di Gantt

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Oggi non ho riscontrato particolari problemi, l’unica cosa è che non sapevo come fare lo essendo che ho un solo attore e non sapevo cosa dovevo mettere e cosa no ma ho chiesto aiuto al professor Fasano e mi ha dato una mano con una spiegazione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Non ho ancora pianificato

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Iniziare con la pianificazione e finire il diagramma di Gantt, in caso dovesse avanzare tempo credo che inizierei con la parte pratica.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 26.09.2025 |

Lavori svolti

08:20-09:50 Durante questo tempo ho fatto un piccolo refresh sulle lezioni passate, sullo use case, waterfall, gantt ed ho pensato a quello che avrei fatto durante la giornata. 10:05-10:50 Continuo diagramma di Gantt 10:50-11:35 Teoria con il professore 12:30-15:45 Esercizio UseCase e Swimlane, finito il diagramma di gantt, ed ho iniziato lo sviluppo del progetto

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Oggi non ho riscontrato particolari problemi, tranne che per l’esercizio dello Swimlane che ho fatto molta fatica a fare.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Buon punto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare pianificazione e in caso sviluppo

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 03.10.2025 |

Lavori svolti

08:20-10:50 Durante questo tempo ho migliorato il diagramma di Gantt perché mi sono reso conto che non andava bene 10:50-11:35 Teoria con il professore 12:30-15:45 Ho finito i mockup, sistemato la documentazione e fatto il disegno ER.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

L’unico problema che ho riscontrato oggi è stato su Project Professional con il diagramma di Gantt, perché mi segna che ho fatto 584 ore di documentazione se voglio che duri tutto il diagramma di Gantt.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Buon punto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Iniziare a sviluppare

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 10.10.2025 |

Lavori svolti

08:20-11:35 La mattina ho iniziato a provare a sviluppare il sistema di accesso e registrazione. 12:30-14:30 Esercizi UseCase e Swimlane assieme in classe con il professore 12:30-15:45 Continuo sviluppo sistema di accesso e registrazione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Questa mattina le prime 2 orette ho seguito un tutorial che spiegava come fare, ho seguito tutti i passi e alla fine in qualche modo non andava proprio, quindi da dopo la pausa ho trovato un altro video su youtube, adesso sono quasi alla fine ma sto riscontrando un altro problema nella quale si mischiano le pagine login e sign in quindi devo sistemare.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un’po' indietro rispetto a quanto mi aspettavo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare il test e finire backend

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 17.10.2025 |

Lavori svolti

08:20-11:35 La mattinata abbiamo fatto il test 12:30-14:30 Sistemato login e signin 12:30-15:45 Inizio sviluppo pagina home e cerco un sistema per l’implementazione dei dati

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non ho riscontrato particolari problemi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ancora un’po' indietro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare pagina home

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 24.10.2025 |

Lavori svolti

9:05-11:35 Continuo pagina home 12:30-15:10 Sviluppo codice per l’implementazione dei dati, mi sono fatto aiutare tramite da Chatgpt tramite questo prompt: “come faccio ad implementare dei dati da un file csv utilizzando php e javascript?” 15:10-15:45 Consegna test pratico

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non ho riscontrato particolari problemi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ancora un’po' indietro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare pagina home

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 31.10.2025 |

Lavori svolti

9:05-11:35 Continuo pagina home 12:30-15:10 Inizio ad implementare i grafici nella pagina home 15:10-15:45 Consegna test pratico

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non ho riscontrato particolari problemi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ancora un’po' indietro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare pagina home

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |

Lavori svolti

8:20-15:45 Continuo con l’implementazione dei grafici nella pagina home, per farlo sono ricorso a chatgpt perché non riuscivo a far mostrare i dati nei grafici come volevo e ho chiesto: “sto disegnando dei grafici a candela che prendono i dati da un file csv, solo che il valore minimo e massimo non riesco a farli riprodurre, come faccio?”. Inoltre ho iniziato a creare la pagina deposito e prelievo.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Oggi ho riscontrato qualche problema facendo la nuova pagina di deposito, i soldi quando li depositavo sull’account dalla pagina di deposito poi quando tornavo nella pagina home non c’erano, poi ho trovato l’errore, mi ero dimenticato di far salvare con php il saldo

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Messo bene, ora il grafico che rappresenta bitcoin funziona.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementare nuovi asset

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 21.11.2025 |

Lavori svolti

8:20-11:35 Ho iniziato e terminato l’implementazione di nuovi asset 12:30-14:30 Miglioramento funzione delle operazioni 14:30-15:45 Compilato formulario per stage all’estero

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Il principale problema di oggi è che ho perso molto tempo a causa dello stage ed ho scoperto che mi mancavano tante cose e dovevo farle urgentemente

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono un’po' indietro, ma comunque dovrei riuscire a farcela

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire completamente codice e quasi finire documentazione

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 28.11.2025 |

Lavori svolti

8:20-9:50 Sono stato a casa perché non stavo bene 10:05-11:35 Pulizia codice 12:30-15:45 Pulizia codice + commenti

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Oggi oltre ad aver perso tempo a casa perché non sono stato bene, ogni tanto mi sono distratto per aiutare il compagno per una cosa che a lui non andava.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Credo di essere messo abbastanza bene.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire completamente codice e quasi finire documentazione

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 05.12.2025 |

Lavori svolti

8:20-10:05 Lo xampp non funzionava, ho provato tutto anche con il professore ma mysql non voleva avviarsi, quindi ho dovuto cambiare aula 10:05-10:30 sistemazione DB 12:30-15:45 Continuo Documentazione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Questa mattina oltre che allo xampp che non andava quando ho cambiato classe e pc ho rifatto il db con il file di configurazione e mi sono accorto che era sbagliato, quindi l’ho rifatto.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Forse sono un’po' indietro con la documentazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Arrivare a buon punto con la documentazione

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 12.12.2025 |

Lavori svolti

08:20-15:45 Oggi ho impiegato tutta la giornata a capire come fare e a fare i testing del codice

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Questa mattina oltre che allo xampp che non andava quando ho cambiato classe e pc ho rifatto il db con il file di configurazione e mi sono accorto che era sbagliato, quindi l’ho rifatto.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Forse sono un’po' indietro con la documentazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire tutto

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 19.12.2025 |

Lavori svolti

08:20-15:45 Oggi ho sistemato tutta la documentazione in modo che fosse più ordinata ed ho fatto gli ultimi controlli.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Oggi fortunatamente non ho avuto problemi.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono abbastanza tirato con il tempo.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

-